就业和社会保障领域突出问题集中专项治理“回头看”整改销号项目核查清单
	序号
	地  区
	项目名称
	整改销号
时    间
	整改状态
	暗访核查情况

	十堰市
	

	1
	张湾区
	张湾区基层就业和社会保障服务设施建设项目
	2019年6月
	已整改销号
	区级服务中心项目已开工建设。西沟乡项目主体已完成，正在进行装修。黄龙镇、柏林镇、方滩乡3个乡镇签订了房屋购买协议和进行了房屋评估，人社服务窗口已入驻。

	2
	郧西县
	郧西县马安镇就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	项目已竣工并投入使用。

	3
	郧西县
	郧西县景阳乡就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	项目已竣工并投入使用。

	4
	郧西县
	郧西县夹河镇就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	项目已竣工并投入使用。

	5
	竹溪县
	竹溪县鄂坪乡就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	鄂坪乡集镇整体搬迁方案正在制定中。目前乡就业和社会保障服务站设置在乡政府办公楼一楼，面积20多平方米。

	6
	竹溪县
	竹溪县汇湾镇就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	汇湾镇特色小镇整体规划正在报批中。目前，汇湾镇政府协调在乡财政所一楼设有独立的就业和社会保障服务中心，面积约60平方米。

	7
	竹山县
	竹山县宝丰镇就业和社会保障服务站项目
	2018年6月
	已整改销号
	项目已完工，一楼用于扶贫车间和培训基地。在镇中心位置还设有“人力资源和社会保障服务中心”，面积约400平米，开展人社业务。

	8
	竹山县
	竹山县文峰乡就业和社会保障服务站项目
	2018年6月
	已整改销号
	已完成房屋装修并投入使用，一楼用于办理居民养老保险和就业服务，二楼用于办公。

	宜昌市

	9
	宜昌市
	宜昌市智慧城市体验馆项目
	2018年6月
	已整改销号
	因项目建设资金未落实，不具备施工条件，全面停止宜昌智慧城市馆项目建设，经现场查看项目已停工。

	10
	兴山县
	兴山县基层就业和社会保障服务项目
	2019年9月
	已整改销号
	乡镇平台项目已完工并投入使用。区级平台建设规划进行了调整，采取两步走的方式进行整改。第一步是将人社办公楼一楼原对外出租用作超市和餐馆的门面房收回。采用自筹和金融部门支持的方式，先后筹建了县人才市场、社会保险经办服务大厅、社会保障服务大厅，将服务事项都下放至大厅窗口，实现一窗受理、办结，满足了当前群众的服务需求。第二步是兴山县政府将统一新建市民服务中心，建成后县级基层就业和社会保障服务将统一进驻。

	鄂州市
	

	11
	鄂州市
	鄂州市技工学校汽车工程实训中心
	2019年3月
	已整改销号
	项目已经交付使用，并正常开展教学活动。

	12
	鄂城区
	鄂城区就业和社会保障服务设施建设项目
	2018年12月
	已整改销号
	已正常开展各项业务。

	随州市
	

	13
	随州市
	随州技师学院产教融合发展工程项目
	2018年12月
	已整改销号
	学生公寓已投入使用。综合实训楼主体工程已完工，内部已完成装修；附属配套道路、绿化、水电等还未完工，暂未投入使用，所需资金将从技师学院原有的马家榨平原岗土地收益中解决。

	14
	广水市
	广水市镇办人社中心新建、改扩建
	2018年12月
	已整改销号
	余店人社中心为整合新建项目，工程已建设完毕，设施设备均已配齐，已投入使用。吴店人社中心为改建项目，主要是办公用房翻新装修，设施设备均已配齐，已投入使用。

	15
	曾都区
	曾都区就业和社会保障服务设施建设项目
	2018年12月
	已整改销号
	区级服务中心装修已完工，正在决算审计，未投入使用。北郊办事处、南郊办事处、府河镇三个服务站已完成装修改造，正在进行决算审计。何店镇服务站由于产权归属问题，未进行改扩建，仍使用原来的设施设备进行办公。

	黄冈市

	16
	英山县
	英山县温泉镇就业和社会保障服务站项目
	2018年6月
	已整改销号
	服务站已投入正常运行，办公场所为服务站独立使用。

	17
	英山县
	英山县红山镇就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	该项目纳入红山镇便民服务中心统一规划建设。目前，服务站装修已完成，并已投入使用，但有关服务配套设施还有待进一步完善。

	18
	黄州区
	黄州区堵城镇就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	该项目已正式投入使用。

	19
	龙感湖管理区
	龙感湖管理区芦柴湖办事处就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	项目已完成并投入使用。

	20
	龙感湖管理区
	龙感湖管理区春港办事处就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	项目已完成并投入使用。

	21
	黄梅县
	黄梅县孔垄镇就业和社会保障服务站项目
	2018年12月
	已整改销号
	该项目已投入使用，服务正常。

	恩施州

	22
	巴东县
	巴东县信陵镇就业和社会保障服务站
	2018年12月
	已整改销号
	信陵镇政府已在便民服务大厅中安排了人社窗口并挂牌，办公场所更加醒目，办公条件更加优化，群众办事更加方便。
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